项目时间：5/18~6/15

开发一共四周。第一周搭好大体框架，第2、3周做好接口交流，第四周修bug。

报告撰写：6/15~6/22

项目分工：

Ai：闫若彤

前端：蔡子濠

后端：虞诗颢

测试：田锦城

注意事项：

1，多在github上提issue。可以私下沟通，搞好之后在github上搞issue。

2，写好接口设计、界面设计等。可以记录自己搭了什么框架，做了什么调整，最后让ai总结。

3，实现用例要三个及以上。也就是说ai的同学要用数据集训练出三个及以上预测模型（比如说拖延率，成交数量预测等）然后前端的同学要做好这几个模型的展示。

4，服务器docker的动态部署可以让组长来搞，后端同学在本地跑通后让他来测试。

5，代码文件拆开来多搞几个，让老师觉得我们项目很庞大。