## Slide 1
AI 赋能企业供应链可视化分析系统
项目启动会
2026年5月 · 5/15~6/15
1 / 12
Notes: 大家好，欢迎参加本次项目启动会。我是今天的宣讲人。今天我们正式启动 AI 赋能企业供应链可视化分析系统的 MVP 开发阶段。本次启动会的目标是让开发团队和评审人员对 MVP 阶段的目标、范围和技术路线完全对齐。整个 MVP 开发周期为一个月，我们将构建一个从数据回放到 AI 风险预警再到可视化大屏的完整闭环演示系统。

## Slide 2
项目背景与定位
痛点分析
供应链状态不可见
订单流、物流状态缺乏实时监控手段，管理层无法及时掌握全局动态
风险识别滞后
异常订单依赖人工审核，响应延迟大，无法毫秒级主动预警
演示环境搭建复杂
缺乏一键部署方案，演示前需大量手动配置，可复现性差
系统定位
轻量级供应链可视化与智能预警系统
面向演示与验证场景的 MVP 产品
核心特征
本阶段使用 Kaggle 数据集模拟真实业务
构建"数据回放引擎"模拟实时高并发数据流
"数据产生→后端接收→AI判定→前端预警"完整闭环
MVP 目标
在一个月内，基于开源数据构建可演示的供应链可视化分析系统，
支持 Docker Compose 一键启动，5 分钟内完成环境搭建并进入演示状态
2 / 12
Notes: 首先来看项目背景。当前供应链管理面临三大痛点：状态不可见——订单流和物流状态缺乏实时监控手段，风险识别滞后——异常订单依赖人工审核响应延迟大，演示环境搭建复杂——缺乏一键部署方案。我们的系统定位是轻量级供应链可视化与智能预警系统，MVP 阶段使用 Kaggle 开源数据集替代真实业务数据，通过构建数据回放引擎模拟实时高并发数据流。最终目标是实现从数据产生到后端接收、AI 判定再到底层前端预警的完整闭环。

## Slide 3
核心业务目标
01
数据流动可见
静态数据集时序化回放
前端大屏实时展示动态刷新的
订单流与物流状态
KPI 指标盘实时跳动更新
02
智能风险阻断
基于机器学习的风险预测模型
毫秒级识别异常订单
超过 85% 阈值时主动推送告警
红色闪烁高亮提示异常订单
03
闭环演示交付
"数据产生→后端接收→AI判定
→前端预警"完整闭环
支撑最终项目演示与答辩
Docker 一键启动，5分钟就绪
3 / 12
Notes: 我们的核心业务目标可以概括为三个关键词。第一，数据流动可见——将静态数据集进行时序化回放，前端大屏实时展示动态刷新的订单流和物流状态。第二，智能风险阻断——建立基于机器学习的风险预警模型，毫秒级识别异常订单，当风险概率超过百分之八十五时主动推送告警。第三，闭环演示交付——形成完整的数据链路闭环，支撑最终的项目演示与答辩。

## Slide 4
产品核心模块与用例
三大功能模块 · 七大核心用例 · 完整业务闭环
数据回放引擎
Data Engineering & Stream
UC-01 启动数据回放
操作员执行脚本，CSV数据按倍率注入后端
特征工程与数据清洗
Pandas离线预处理，提取订单特征
AI 智能预警
AI Risk Prediction Engine
UC-02 实时风险识别
模型在线推理，计算订单风险概率
UC-03 风险告警推送
超过85%阈值，WebSocket广播告警
可视化大屏
Visualization Dashboard
UC-04~07 大屏监控
KPI/热力图/预警列表/历史趋势
全局KPI指标盘
物流热力地图
预警滚动列表
历史趋势折线
用例编号
用例名称
参与者
核心交互
UC-01
启动数据回放
操作员
执行脚本 → HTTP POST → 后端API
UC-02
实时风险识别
系统自动
加载模型 → 在线推理 → 输出概率
UC-03
风险告警推送
系统自动
超过阈值 → WebSocket → 前端推送
UC-04~07
大屏监控系列
风控专员
HTTP/WbSocket → 图表实时更新
4 / 12
Notes: 接下来看产品核心模块。MVP 阶段包含三大功能模块。模块一是数据回放引擎，负责从 CSV 读取数据按倍率注入后端 API，对应用例 UC-01。模块二是 AI 智能预警引擎，负责加载预训练模型进行在线推理，当风险超过阈值时自动触发告警推送，对应用例 UC-02 和 UC-03。模块三是可视化监控大屏，包含全局 KPI 指标盘、物流热力地图、实时预警滚动播报和历史趋势折线图，对应用例 UC-04 到 UC-07。三大模块通过 HTTP REST 和 WebSocket 协议串联形成完整业务闭环。

## Slide 5
系统总体架构
三层架构：表现层 · 逻辑层 · 数据层 · 前后端分离微服务雏形
01
表现层 · 前端大屏
Vue 3 Dashboard
WebSocket实时更新
ECharts 热力地图
物流路线动态光点
KPI / 趋势图
折线图+滚动预警
Pinia 状态管理
全局Socket实例
02
逻辑层 · 后端服务 (FastAPI + Python)
RESTful API
POST /api/v1/stream/ingest
GET /api/v1/kpi/history
WebSocket API推送通道
AI 模型推理引擎
预加载 risk_model.pkl
model.predict_proba()
阈值判定 > 0.85 触发告警
数据注入控制器
接收回放引擎数据
JSON → Order持久化
触发AI推理流程
WebSocket 服务
ws://.../ws/alerts
Alert广播至前端
连接池管理
03
数据层 · 存储与缓存
M
MySQL 8.0
持久化 orders / alerts 业务数据
R
Redis 7.0
KPI缓存 + Pub/Sub消息队列
F
外部数据源
Python回放脚本读取 CSV → POST 注入
04
部署基础 · Docker Compose 一键启动
MySQL 容器
Redis 容器
FastAPI 容器
Vue 3 + Nginx
回放脚本容器
5 / 12
Notes: 来看系统总体架构。我们采用前后端分离的三层架构设计。表现层使用 Vue 3 构建大屏界面，集成 ECharts 地图和 WebSocket 客户端，由 Pinia 管理全局状态。逻辑层基于 Python FastAPI 框架，提供 RESTful API 数据注入接口和 WebSocket 告警推送通道，核心模块包括 AI 模型推理引擎和数据注入控制器。数据层采用 MySQL 8.0 做持久化存储，Redis 7.0 做高性能缓存和消息发布订阅。最底层是 Docker Compose 五服务容器编排，支持一键启动全部环境。

## Slide 6
核心技术选型
前端 · 后端 · 算法 · 存储 · 部署
前端
Frontend
Vue 3 + Vite
组件化开发框架
ECharts
地图 / 折线图渲染
WebSocket
实时数据推送客户端
后端
Backend
Python 3.10+
核心开发语言
FastAPI
异步Web框架
Uvicorn
ASGI 服务器
算法
Algorithm
Scikit-learn
二分类预测模型
Pandas
数据清洗与特征工程
.pkl 序列化
模型文件导出与加载
存储
Storage
MySQL 8.0
关系型持久化存储
Redis 7.0
KPI缓存 + 消息队列
部署
Docker
容器化
Docker
Compose
一键编排
技术栈一览
Vue 3
FastAPI
Scikit-learn
Docker Compose
MySQL 8.0 + Redis 7.0
ECharts + WebSocket
Pandas + .pkl
6 / 12
Notes: 核心技术选型覆盖五大领域。前端采用 Vue 3 加 Vite 构建，ECharts 负责地图和折线图渲染，WebSocket 实现实时数据推送。后端使用 Python 3.10+ 和 FastAPI 异步框架，通过 Uvicorn 运行 ASGI 服务。算法方面，使用 Scikit-learn 训练二分类风险预测模型，Pandas 进行数据清洗，模型导出为 pkl 序列化文件。存储层面 MySQL 8.0 持久化业务数据，Redis 7.0 负责 KPI 缓存和消息队列。部署使用 Docker Compose 一键编排所有服务。

## Slide 7
关键技术链路
数据注入 → AI 推理 → 存储 → WebSocket 前端推送
01
数据注入
CSV → JSON
replay_script.py
读取CSV数据文件
按倍率回放时序数据
JSON序列化封装
输出：JSON 订单数据
HTTP POST 发送
/api/v1/stream/ingest
02
AI 推理
predict_proba()
model_runner.py
预加载risk_model.pkl
提取订单特征向量
在线推理输出概率
输出：风险概率值
0.00 ~ 1.00 浮点数
> 0.85 触发告警
03
存储
MySQL + Redis
MySQL 持久化
orders表写入订单
alerts表写入告警
Redis缓存KPI数据
输出：Alert + KPI
关键数据缓存就绪
Pub/Sub 通知WebSocket
04
推送
WebSocket
WebSocket 通道
告警JSON广播
前端实时接收
大屏刷新展示
输出：前端刷新
红色高亮闪烁提示
KPI数值跳动更新
05
可视化大屏
Dashboard
大屏展示内容
全局KPI指标盘
物流热力地图
实时预警滚动列表
历史趋势折线图
CSV原始数据
JSON订单
AI风险评估
MySQL+Redis
WebSocket推送
前端大屏
端到端延迟目标：< 1 秒
从数据发生器发出到前端 WebSocket 告警刷新，全程控制在 1 秒以内
7 / 12
Notes: 关键技术链路可以概括为四步流程。第一步数据注入，回放脚本读取 CSV 文件，按设定倍率将数据转为 JSON 通过 HTTP POST 发送至后端 ingest 接口。第二步 AI 推理，后端预加载 risk_model.pkl 模型文件，对每条订单提取特征向量调用 predict_proba 输出风险概率值。第三步存储，MySQL 持久化订单和告警数据，Redis 缓存实时 KPI 指标并通过 Pub/Sub 通知 WebSocket 服务。第四步推送，WebSocket 通道主动向所有连接的前端客户端广播告警消息，前端解析后以红色高亮闪烁展示。整个端到端延迟目标控制在一秒以内。

## Slide 8
核心数据模型
MySQL 关系型存储 + Redis 缓存与消息队列
orders (订单表)
id
BIGINT PK Auto_Inc
主键 ID
order_id
VARCHAR(64) Unique
原始订单号
order_date
DATETIME
订单生成时间
customer_city
VARCHAR(128)
客户城市
latitude / longitude
DECIMAL(10,6)
经纬度坐标
order_amount
DECIMAL(10,2)
订单金额
risk_score
DECIMAL(5,4)
AI 预测风险概率
alerts (风险告警表)
id
BIGINT PK
告警 ID
order_id
VARCHAR(64) FK
关联订单号
risk_type
VARCHAR(64)
风险类型 (延迟交付)
probability
DECIMAL(5,4)
触发时风险概率
status
TINYINT
0-未确认 1-已确认
created_at
DATETIME
告警生成时间
Redis 7.0
KPI 聚合缓存 (String/Hash)
Key: kpi:realtime:dashboard · Value: {total_orders, total_gmv, risk_count}
消息队列 (Pub/Sub)
Topic: alerts:channel · WebSocket 多Worker广播
更新策略：后端每接收一笔订单实时更新 → Pipeline批量写 · Alert生成 → Redis Pub/Sub → WebSocket 连接池广播
8 / 12
Notes: 核心数据模型方面，MySQL 设计了两张核心表。orders 订单表存储订单基本信息，包括订单号、时间、城市、经纬度、金额和 AI 预测的风险评分。alerts 风险告警表关联到具体订单，记录风险类型、触发时的风险概率和确认状态。Redis 层面设计了两个数据结构，一个是 KPI 聚合缓存存储累计订单量、GMV 和风险拦截次数等实时指标，另一个是 Pub/Sub 消息队列用于 FastAPI 多 Worker 进程间的 WebSocket 告警广播。后端每接收一笔订单就实时更新缓存。

## Slide 9
非功能需求与质量约束
6 项关键质量属性要求
01
实时性
数据发生到前端 WebSocket
告警刷新端到端延迟
< 1 秒
02
可靠性
7×24 小时持续运行
WebSocket 断线自动重连
告警不丢失
03
性能
高频数据降采样处理
防止长时间运行 OOM
无卡顿掉帧
04
易用性
大屏界面布局清晰直观
核心指标一眼可见
告警颜色+动画醒目提示
05
可演示性
Docker Compose 一键启动
全部服务 5 分钟内就绪
进入演示状态
06
安全性
API 接口基本参数校验
防止非法数据注入
系统异常防护
质量约束优先级
实时性 (P0) > 可靠性 (P0) > 可演示性 (P0) > 性能 (P1) > 易用性 (P1) > 安全性 (P1)
所有质量属性均需在 MVP 交付前通过验收测试
9 / 12
Notes: 非功能需求方面，我们定义了六项关键质量属性。实时性要求端到端延迟控制在一秒以内，可靠性要求 7x24 小时持续运行且 WebSocket 断线自动重连，性能方面需要对高频数据降采样防止长时间运行导致内存溢出，易用性要求大屏界面布局清晰、核心指标一眼可见，可演示性要求 Docker Compose 一键启动五分钟内就绪，安全性要求 API 接口做基本参数校验防止非法注入。优先级上实时性、可靠性和可演示性为 P0，其余为 P1，所有属性均需在 MVP 交付前通过验收测试。

## Slide 10
开发约束与环境部署
技术栈约束 · Docker Compose 五服务编排
开发约束 (DC-01 ~ DC-09)
DC-01
前端技术栈
Vue 3 + Vite + ECharts + WebSocket 客户端
DC-02
后端技术栈
Python (FastAPI)
DC-03
数据存储
MySQL + Redis
DC-04
算法库
Scikit-learn / Pandas
DC-05
部署
Docker Compose
DC-06
开发周期
MVP 不超过 1 个月
DC-07~09
其他约束
Kaggle 数据集替代真实业务 · RESTful + WebSocket 接口 · .pkl 序列化模型
Docker Compose 五服务架构
docker-compose up -d --build · 访问 http://localhost 进入系统
mysql-db
MySQL:3306
redis-cache
Redis:6379
backend-api
FastAPI:8000
frontend-dashboard
Vue 3 + Nginx:80
data-replay
回放脚本 (可选)
容器启动顺序：mysql-db → redis-cache → backend-api → frontend-dashboard → data-replay (手动触发)
MySQL 挂载初始化 SQL 建库建表 · backend-api 启动时预加载 risk_model.pkl · 数据来源：Kaggle DataCoSupplyChainDataset
10 / 12
Notes: 开发约束方面，PRD 明确规定了技术栈：前端 Vue 3 加 Vite 加 ECharts，后端 Python FastAPI，存储 MySQL 加 Redis，算法库 Scikit-learn 和 Pandas，部署 Docker Compose。数据源使用 Kaggle 数据集不允许直连真实业务系统。接口标准采用 RESTful 风格数据注入和 WebSocket 协议告警推送。模型文件格式为 pkl 序列化。部署架构包括五个 Docker 容器服务，启动顺序为 MySQL、Redis、后端 FastAPI、前端 Nginx 以及可选的数据回放脚本容器，通过 docker-compose up -d --build 一键启动，访问 localhost 即可进入系统主界面。

## Slide 11
里程碑与开发排期
MVP 开发周期：1 个月 · P0 > P1 > P2 优先级推进
Week 1
1
环境搭建与数据工程
Docker Compose 环境 · CSV 数据清洗 · 回放脚本开发 (P0)
Week 2
2
AI 模型训练与后端 API
风险模型训练 → .pkl · FastAPI 接口 · 在线推理服务 (P0)
Week 3
3
前端大屏开发 ← 当前周
Vue 3 大屏 · KPI 指标盘 · WebSocket 集成 · 热力地图 (P0 + P1)
Week 4
联调测试与验收
端到端闭环测试 · 性能优化 · 演示脚本准备 · P2 折线图 (P1 + P2)
功能优先级划分
P0
必须交付 (MVP 核心)
数据清洗与特征提取
实时数据回放引擎 · 基准风控模型训练
实时在线推理 · KPI 指标盘 · 预警列表
P1
核心功能
物流热力地图 (ECharts 地图组件) · 降采样防 OOM
P2
增强功能
历史趋势折线图 · UI 细节优化
交付物
docker-compose.yml · GitHub 仓库 · 演示脚本
项目答辩 PPT · 系统演示视频
11 / 12
Notes: MVP 开发周期为一个月，按四周进行排期。第一周完成 Docker Compose 环境搭建、CSV 数据清洗和回放脚本开发，全部为 P0 优先级。第二周完成 AI 风险模型训练并导出 pkl 文件，搭建 FastAPI 后端接口和在线推理服务，同样为 P0。第三周是当前周，重点开发 Vue 3 前端大屏，包括 KPI 指标盘、WebSocket 集成以及 P1 的物流热力地图。第四周完成端到端联调测试、性能优化、演示脚本准备以及 P2 的历史趋势折线图。交付物包括 docker-compose.yml 文件、GitHub 代码仓库、演示脚本和项目答辩 PPT。

## Slide 12
总结与致谢
AI 赋能企业供应链可视化分析系统
1
3 大核心模块：数据回放 + AI 预警 + 可视化大屏
2
5 项核心技术：Vue 3 · FastAPI · Scikit-learn · MySQL+Redis · Docker
3
1 个月 MVP 冲刺：P0 功能优先，Docker 一键演示
Q & A
12 / 12
Notes: 以上就是本次启动会的全部内容。回顾一下三大核心模块：数据回放引擎、AI 智能预警和可视化监控大屏。五大核心技术：Vue 3、FastAPI、Scikit-learn、MySQL 加 Redis 和 Docker Compose。一个月 MVP 冲刺，P0 功能优先，最终通过 Docker 一键演示。我们的目标非常清晰：构建一个面向演示验证场景的完整闭环供应链可视化系统。现在进入 Q&A 环节，欢迎大家提问。